一、项目概况：唐家河熊猫酒店洗涤房工程项目设计服务单位采购项目。

★二、服务内容：

1、供应商须对唐家河熊猫酒店洗涤房项目初步设计、初步设计概预算，施工图设计等相关成果资料及其他需要配合的后期服务等。

2、工程设计阶段与服务内容阶段划分:施工图设计及施工配合两个阶段。

(1)施工图设计阶段:

①充分理解采购人需求，按照采购人提供的项目批复文件、规划批复文件结合现行国家、行业、地方的法律、规定及规范进行施工图设计；

②负责完成并制作全部相关专业的施工图设计文件；

③对采购人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

④根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助采购人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向采购人提交正式的施工图设计文件。

（2）施工配合阶段

①负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

②根据采购人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

③协助采购人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，包括但不限于施工红线范围内所有内容，及时办理相关手续；

④参与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

⑤应采购人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程施工要求；

（3）在整个设计、施工配合阶段，供应商不得随意更换项目负责人及其他专业设计人员，如人员调整，须取得采购人同意，否则应承担相应违约责任。

★三、服务要求：

1、本工程的施工设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、中华人民共和国国家标准和其他部委颁布的有关建筑工程勘察设计等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法，以及建设部、四川省建设厅、下发的有关建设工程勘察设计方面的文件和规定。在编制过程中，如果国家或有关部委颁发了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行编制。按照国家及行业现行标准、技术规范规程，对本项目进行认真调查分析，对所出具的结果应负法律责任。

2、合同履行过程中，项目成果文件的技术评审费用和成交单位按采购人要求对成果文件、其他文本进行修改或调整所需费用均包含在报价中，采购人不再额外支付。

3、施工图设计过程中应经常与采购人沟通，并按国家规范的深度要求进行施工图设计，施工图设计完成后，应报送给具有施工图审查资质的审查机构进行施工图审查，设计单位应根据审查意见进行修改。待施工图审查通过后，报国家相关部门进行备案，并向采购人提供经审查合格后的施工图文件及施工图审查报告。；

4、供应商向采购人提供通过评审的纸质版成果资料4套和电子版资料1份。

5、人员要求：拟投入本项目成员应具有相应的专业技术能力，能完全满足本项目的需求。

6、保密要求：供应商交付的成果资料的知识产权归属采购人所有；供应商应对项目设计文件成果及实施过程中获取的所有相关数据、信息、资料等材料保密，未经采购人书面允许，供应商不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或授权许可使用。

四、商务要求：

1、成果交付地点：四川唐家河旅游开发有限公司青川青溪毛香坝分公司。

2、服务时间：合同签订后10日内完成设计图并出具相关成果并通过相关部门审查。

3、支付约定：提交经审查合格的施工图设计文件后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的60%，交工验收后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40%。

4、报价：本项目合同总金额包含设备费、人员费用、办公场地费、税费、利润、工具、耗材、物料等一切费用。

5、其他未尽事宜在采购合同中约定。

注：以上要求带★的为本项目的实质性要求，必须满足，否则作无效投标处理。